| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CNTT & CĐS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2026

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Phiếu dành cho giảng viên hướng dẫn/ sinh viên)

| Tuần | Ngày | Nội dung | Khối lượng |  | GVHD (ký tên) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đã thực hiện (%) | Tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 1 | 15/10/2026 - 22/10/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Đề cương chi tiết - Tổng quan về đề tài - Tìm hiểu nền tảng công nghệ: Express 5, React 19, MongoDB Atlas, MediaPipe, Gemini AI. - Xây dựng kiến trúc Backend Multi-tenant Fail-Closed, Auth JWT Refresh Rotation, RBAC 4 cấp, CSDL 11 collections. | 100% | 0% |  |
| Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành: 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | 23/10/2026 - 30/10/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Chức năng chấm công FaceID Kiosk 2 tầng: Tầng 1 Liveness MediaPipe, Tầng 2 trích xuất vector khuôn mặt & so khớp server-side. - Chức năng chấm công GPS Geofencing (100m) và QR Code động (30s). - Thiết kế giao diện Kiosk chấm công, xác thực Kiosk Token. |  |  |  |
| Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 3 | 31/10/2026 – 07/11/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Biểu đồ use case phân rã chức năng - Đặc tả use case, Sequence diagram, Activity diagram - Xây dựng mô-đun quản lý đơn từ và luồng phê duyệt 2 cấp (Manager -> HR Manager) với giao dịch nguyên tử trừ phép. - Tích hợp thông báo thời gian thực Socket.io; thực nghiệm FaceID đợt 1. |  |  |  |
| Duyệt lần 3: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 4 | 08/11/2026 – 15/11/2026 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU - Thiết kế kiến trúc tổng quan, thiết kế gói, thiết kế CSDL 11 collections. - Xây dựng Payroll Engine 2026 (Phần 1): Cấu trúc tham số chính sách động, công thức tính lương 3 bước chuẩn NQ 110/2025/UBTVQH15, khóa kỳ lương nguyên tử. - Kiểm thử 10 ca unit test đầu tiên của Payroll. |  |  |  |
| Duyệt lần 4: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 5 | 16/11/2026 – 23/11/2026 | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG (FRONT-END & PAYROLL) - Lập trình Front-end React 19: Giao diện xem phiếu lương nhân viên, quản trị bảng lương và chốt kỳ cho HR. - Hoàn thiện Payroll Engine (Phần 2): OT miễn thuế/chịu thuế, phụ cấp ca đêm, ăn ca, hoàn thành 22/22 ca test khớp 100% Excel. - Xuất báo cáo Excel bảng lương (SheetJS). |  |  |  |
| Duyệt lần 5: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 6 | 24/11/2026 – 29/11/2026 | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG (BACK-END & AI CHATBOT) - Lập trình Back-end Chatbot HR AI qua Google Gemini Function Calling Phương án A (Backend tự render Markdown template, không gửi PII cho LLM). - Xây dựng 4 công cụ tra cứu tự phục vụ: ngày phép, phiếu lương, tổng hợp công, đơn từ. - Hệ thống cảnh báo chuyên cần & hợp đồng tự động (HR Alerts). |  |  |  |
| Duyệt lần 6: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 7 | 30/11/2026 – 06/12/2026 | HOÀN THÀNH ỨNG DỤNG, KIỂM THỬ - Huấn luyện và tích hợp mô hình Machine Learning dự báo nguy cơ thôi việc (Retention Predictor) dựa trên 6 đặc trưng định lượng (IBM HR Analytics). - Xây dựng Dashboard phân tích nhân sự (Recharts). - Thực nghiệm FaceID đợt 2, chốt ngưỡng và đóng băng tính năng (Feature Freeze). |  |  |  |
| Duyệt lần 7: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |
| 8 | 07/12/2026 – 15/12/2026 | HOÀN THÀNH BÁO CÁO, HOÀN THÀNH SẢN PHẨM DEMO - Kiểm thử tải k6 với 100 VU, kiểm tra bảo mật OWASP, phân quyền IDOR. - Thử nghiệm người dùng UAT và thu thập đánh giá theo thang đo SUS (mục tiêu >= 75). - Hoàn thiện toàn diện báo cáo tốt nghiệp 5 chương, slide thuyết trình, video demo. - Đóng gói mã nguồn và nghiệm thu ĐATN. |  |  |  |
| Duyệt lần 8: Đánh giá khối lượng hoàn thành: ……% |  |  |  |  |  |

| Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
| Nguyễn Anh Tuấn | TS. Phạm Thế Quế |