| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CNTT & CĐS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Sinh viên

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn            Ngày sinh: 11/11/2004            Giới tính: Nam

Số điện thoại: 09xxxxxxxx             Email: nguyenanhtuant1124@gmail.com

Mã SV: 2310900113                     Lớp: 23CNT1                      Khóa: 2023 - 2027

Ngành: Công nghệ thông tin            Loại hình đào tạo: Chính quy

2. Thông tin giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: TS. Phạm Thế Quế           Đơn vị công tác: Trường Đại học Nguyễn Trãi

Số điện thoại: ............................................      Email: ................................................................

II. Nội dung đề cương chi tiết

1. Tên đề tài, nền tảng công nghệ

- Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý nhân sự doanh nghiệp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (PeopleInsight AI).

- Nền tảng công nghệ: Node.js (Express 5); React 19 (Vite, Tailwind CSS); MediaPipe Face Landmarker; Google Gemini API (@google/genai); scikit-learn / ONNX Runtime; MongoDB (Mongoose fail-closed multi-tenancy).

2. Nội dung dự kiến thực hiện

- Khảo sát thực trạng quản trị nhân sự (HRM) tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), phân tích các điểm nghẽn về dữ liệu phân mảnh, gian lận chấm công và sai sót tính lương thủ công.

- Nghiên cứu cơ sở pháp lý lao động và chính sách tiền lương, thuế thu nhập cá nhân năm 2026 (Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15, Luật BHXH mới, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019).

- Phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống đa khách thuê cô lập (Multi-tenant Fail-Closed), thiết kế cơ sở dữ liệu NoSQL chuẩn hóa đúng 11 collections (9 P0 cốt lõi + 2 P1) trên MongoDB.

- Xây dựng mô-đun xác thực phân quyền 4 cấp (CEO, HR_MANAGER, MANAGER, EMPLOYEE) với cơ chế bảo mật chống IDOR, Refresh Token Rotation an toàn và quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng, phòng ban 2 cấp.

- Phát triển mô-đun chấm công Kiosk thông minh 2 tầng: Tầng 1 kiểm tra thực thể sống (Liveness Detection qua chớp mắt, quay đầu) bằng MediaPipe và Tầng 2 xác thực vector khuôn mặt server-side chống giả mạo ảnh/video; kết hợp chấm công vị trí GPS Geofencing và QR Code động.

- Phát triển mô-đun quản lý đơn từ và quy trình phê duyệt 2 cấp (Quản lý trực tiếp -> Trưởng phòng Nhân sự) với giao dịch nguyên tử trừ phép và thông báo thời gian thực qua Socket.io.

- Xây dựng công cụ tính lương tự động (Payroll Engine 2026) theo công thức 3 bước, tra cứu tham số chính sách động không hard-code, áp dụng biểu thuế lũy tiến 5 bậc mới, phân tách tiền làm thêm giờ (OT) miễn thuế và khóa kỳ lương an toàn.

- Tích hợp Chatbot HR AI hỗ trợ tra cứu tự phục vụ qua Google Gemini theo Phương án A (Backend tự kết xuất dữ liệu vào Markdown template tĩnh, triệt tiêu ảo giác và bảo vệ dữ liệu lương).

- Huấn luyện và tích hợp mô hình Machine Learning dự báo nguy cơ thôi việc của nhân viên (Retention Predictor) dựa trên 6 đặc trưng định lượng khách quan (IBM HR Analytics), trực quan hóa Dashboard phân tích nhân sự cho HR.

- Thực hiện kiểm thử phần mềm toàn diện (Unit test Payroll 22 ca kiểm thử pass 100%, Load test k6, kiểm toán bảo mật OWASP) và đánh giá độ khả dụng người dùng theo thang đo SUS.

3. Kết quả dự kiến

- Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web và Kiosk PeopleInsight AI với giao diện trực quan, responsive hiện đại trên máy tính và thiết bị di động.

- Cơ sở dữ liệu MongoDB được thiết kế chuẩn 11 collections, bảo đảm an toàn dữ liệu và cô lập tuyệt đối giữa các doanh nghiệp khách thuê.

- Mô-đun chấm công khuôn mặt FaceID Kiosk có khả năng chống gian lận ảnh tĩnh và video giả mạo, đạt tỷ lệ nhận diện chính xác cao trong điều kiện thực tế văn phòng.

- Mô-đun Payroll Engine 2026 tính toán lương tự động, chính xác 100% đối chiếu với bảng tính chuẩn trên bộ 22 ca kiểm thử pháp lý 2026, hỗ trợ xuất phiếu lương và khóa kỳ an toàn.

- Chatbot HR AI phản hồi chính xác thắc mắc về số dư phép, phiếu lương, tổng hợp công mà không làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm ra ngoài mô hình ngôn ngữ lớn.

- Mô hình ML phân tích dự báo nghỉ việc đạt chỉ số AUC-ROC >= 0.78, trực quan hóa các yếu tố tác động giúp doanh nghiệp chủ động giữ chân nhân tài.

- Hoàn thành đầy đủ báo cáo tốt nghiệp 5 chương, các sơ đồ thiết kế hệ thống, nhật ký thực nghiệm và hướng dẫn cài đặt, triển khai hệ thống.

4. Dự kiến tiến độ thực hiện

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15/10/2026 - 22/10/2026 | KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Đề cương chi tiết và tổng quan về đề tài. - Tìm hiểu nền tảng công nghệ: Express 5, React 19, MongoDB Atlas, MediaPipe, Gemini AI. - Xây dựng khung kiến trúc Backend Multi-tenant Fail-Closed, cơ chế xác thực JWT Refresh Token Rotation và RBAC 4 cấp. - Thiết kế cấu trúc CSDL 11 collections và CRUD hồ sơ nhân sự, phòng ban 2 cấp. |
| 2 | 23/10/2026 - 30/10/2026 | THIẾT KẾ & XÂY DỰNG MÔ-ĐUN CHẤM CÔNG THÔNG MINH - Chức năng chấm công FaceID Kiosk 2 tầng: Tầng 1 Liveness MediaPipe (chớp mắt, quay đầu), Tầng 2 trích xuất vector khuôn mặt và so khớp an toàn server-side. - Chức năng chấm công GPS Geofencing (bán kính 100m) và mã QR Code động (chu kỳ 30s). - Thiết kế giao diện Kiosk chấm công, cơ chế xác thực Kiosk Token và ghi nhận nhật ký chấm công. |
| 3 | 31/10/2026 – 07/11/2026 | XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐƠN TỪ & PHÊ DUYỆT 2 CẤP - Xây dựng chức năng quản lý đơn từ: Nghỉ phép năm, nghỉ ốm, làm thêm giờ OT, làm việc từ xa WFH, giải trình quên chấm công. - Luồng phê duyệt cố định 2 cấp: Quản lý trực tiếp -> Trưởng phòng Nhân sự kèm giao dịch nguyên tử trừ phép. - Tích hợp thông báo thời gian thực qua Socket.io. - Thực nghiệm đo đạc tỷ lệ nhận diện FaceID đợt 1 (đo FPS, độ trễ và khả năng chống giả mạo). |
| 4 | 08/11/2026 – 15/11/2026 | THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PAYROLL ENGINE 2026 (PHẦN 1) - Thiết kế cấu trúc tham số chính sách động (Bảo hiểm, Thuế TNCN lũy tiến 5 bậc, Lương tối thiểu vùng theo NQ 110/2025/UBTVQH15). - Xây dựng công thức tính lương 3 bước: Tổng thu nhập -> Thu nhập chịu thuế -> Thu nhập tính thuế và thực nhận Net. - Cơ chế khóa kỳ lương nguyên tử (Atomic Lock) chống sửa đổi dữ liệu quá khứ. - Thực hiện 10 ca kiểm thử đơn vị đầu tiên của Payroll Engine. |
| 5 | 16/11/2026 – 23/11/2026 | HOÀN THIỆN PAYROLL ENGINE & GIAO DIỆN BẢNG LƯƠNG - Xử lý quy định làm thêm giờ (OT ngày thường, nghỉ tuần, ngày lễ) và phân tách OT miễn thuế / chịu thuế chuẩn 2026. - Tính toán phụ cấp ca đêm, tiền ăn ca, bồi thường ngày phép chưa nghỉ. - Hoàn thiện trọn bộ 22 ca kiểm thử Payroll khớp 100% với bảng tính Excel. - Lập trình giao diện xem phiếu lương nhân viên, quản trị bảng lương và xuất file Excel cho HR. |
| 6 | 24/11/2026 – 29/11/2026 | TÍCH HỢP CHATBOT HR AI & CẢNH BÁO QUẢN TRỊ - Tích hợp Google Gemini Function Calling theo Phương án A (Backend tự render Markdown template, không gửi dữ liệu lương ngược lại cho LLM). - Triển khai 4 công cụ tra cứu tự phục vụ: xem số dư phép, phiếu lương cá nhân, tổng hợp công, thống kê đơn từ. - Xây dựng hệ thống cảnh báo quản trị (HR Alerts) tự động phát hiện vi phạm chuyên cần và hợp đồng sắp hết hạn. - Đánh giá khả năng chống Prompt Injection và độ chính xác phân loại ý định tra cứu. |
| 7 | 30/11/2026 – 06/12/2026 | XÂY DỰNG MÔ HÌNH ML DỰ BÁO NGHỈ VIỆC & DASHBOARD - Tiền xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình dự báo thôi việc (Retention Predictor) với 6 đặc trưng định lượng khách quan. - Đóng gói mô hình suy luận trực tiếp trên Node.js qua ONNX Runtime. - Xây dựng Dashboard phân tích rủi ro nhân sự trực quan bằng biểu đồ Recharts cho cấp quản lý. - Thực nghiệm FaceID đợt 2, đóng băng toàn bộ tính năng phần mềm (Feature Freeze). |
| 8 | 07/12/2026 – 15/12/2026 | KIỂM THỬ TOÀN DIỆN, ĐÁNH GIÁ UAT & HOÀN THIỆN BÁO CÁO - Kiểm thử tải k6 với 100 người dùng đồng thời, rà soát bảo mật OWASP, kiểm tra phân quyền IDOR. - Tổ chức thử nghiệm chấp nhận người dùng (UAT) và đánh giá độ khả dụng theo thang đo chuẩn SUS. - Hoàn thiện toàn diện báo cáo tốt nghiệp 5 chương, slide thuyết trình và video demo sản phẩm. - Đóng gói mã nguồn, nghiệm thu sản phẩm với Giảng viên hướng dẫn và chuẩn bị bảo vệ. |

| Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Xác nhận của Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Anh Tuấn | TS. Phạm Thế Quế | ThS. ..................................... |